AI-First Development

البنية، نموذج الأمان، الفحص، والأتمتة

ArabGT — منصتا الموبايل والباكند

إعداد: عمر عبد

المحتويات

–  الملخص التنفيذي

–  1. المشكلة والمنهج

–  2. نظرة عامة على البنية

–  3. طبقات الضبط

–  4. مسارات العمل الفعلية

–  5. استراتيجية الفحص

–  6. التكاليف ونماذج القرار

–  7. خطة التفعيل والحوكمة

–  8. القرارات المطلوبة

–  ملحق — كتالوج الأوامر والوكلاء

# الملخص التنفيذي

المستند كامل في صفحة واحدة بنينا وركّبنا وتحققنا حيّاً من بنية تطوير AI-first محكومة على ريبوهي الشركة (الموبايل Flutter والباكند Django). الذكاء الاصطناعي صار يشتغل كعضو فريق منضبط: يعرف كودنا وقوانيننا، يسأل بدل ما يخمّن، وممنوع فيزيائياً من الإنتاج والأسرار والعمليات المدمرة. كل شيء يعيش كملفات نصية قابلة للمراجعة داخل الريبوهات — تصل لكل زميل تلقائياً مع git clone. وفوقها: مراجعة آلية لكل PR على GitHub، بوابة إنتاج (staging هو الطريق الوحيد)، كنس يومي لأخطاء Sentry إلى Linear، وخط لحظي مصمم يحوّل خطأ الإنتاج إلى PR إصلاح مُختبَر خلال دقائق. مثبت عملياً: الحراس نجحوا 21/21 في فحوصات حية؛ ثلاثة أخطاء إنتاج حقيقية انحلت بالتوازي في جلسة واحدة (ثلاثة PRs وتذاكر تحركت تلقائياً)؛ ومراجع الـ PR يعمل على GitHub اليوم. التكلفة التشغيلية: عشرات الدولارات شهرياً (الفحص ≈ 0–15$ حالياً؛ ذكاء الـ CI ≈ 20–55$؛ مختبر الأجهزة 0$ بحجمنا الحالي) — وتكبر فقط عندما نكبر، وكل عتبة يتغير عندها القرار محسوبة مسبقاً في القسم 6. المطلوب من هذا الاجتماع: قرارات القسم 8 — ترقية GitHub Team (‏4$ للمستخدم شهرياً)، حماية البرانشات، مفتاحا خدمة، وقراران استراتيجيان اختياريان (مقعد خدمة، وMac mini).

# 1. المشكلة والمنهج

الذكاء الاصطناعي غير المضبوط قادرٌ لكنه فلتان. ثلاثة أنماط فشل تهمنا:

–  لا يعرف مشروعنا — يكتب كوداً صحيحاً تقنياً لكنه غلط عندنا: مكتبات غريبة، تنظيم مخالف، حلول معاد اختراعها.

–  يخمّن عند الغموض — يختار بصمت ويكمل بثقة، والغلط يظهر متأخراً.

–  صلاحياته مفتوحة — نفس القدرة التي تصلّح خطأ تستطيع حذف جدول أو النشر للإنتاج؛ الفرق الوحيد هو ما فهمه من الطلب.

المنهج: حوكمة بطبقات، كل طبقة ملف نصي داخل الريبو — يُراجع عبر الـ PR، ومؤرشف في git، ويصل لكل زميل تلقائياً. لا شيء مخفي في إعدادات شخص.

# 2. نظرة عامة على البنية

خمسة مستويات، كلٌّ يعمل في مكان مختلف، وكلها محكومة بنفس ملفات الريبو:

| المستوى | أين يعمل | دوره |
| --- | --- | --- |
| الـ AI التفاعلي (Cursor) | جهاز المطور | الشغل اليومي: برمجة وmulti-agent — موجّه بالـ rules ومقيد بالـ hooks |
| قوانين الريبو (‎.cursor/‎) | داخل الريبوهين في git | مصدر الحقيقة الواحد: الذاكرة، الحراس، الأوامر، الوكلاء |
| وكلاء الـ CI (GitHub Actions) | أجهزة GitHub المستأجرة | الأتمتة بالأحداث: مراجعة PRs، الكنس المجدول، خط الإصلاح — بمفتاح API |
| الخدمات الخارجية | Sentry / Linear / Test Lab | العيون والأيدي: مراقبة الأخطاء (قراءة فقط)، التذاكر، الأجهزة الحقيقية |
| البوابات | عند GitHub (server-side) | حماية البرانشات + بوابة الترقية + مراجعة بشرية إلزامية — على البشر والـ AI سواء |

الدورة الكاملة في سطر خطأ إنتاج ← Sentry ← (الموزّع) ← وكيل CI ← تذكرة Linear ← إصلاح مُختبَر ← PR ← مراجعة آلية + بشرية ← staging ← بوابة الترقية ← production ← الإنسان يغلق الخطأ في Sentry. البشر يدخلون مرتين بالضبط: لاعتماد الدمج، ولإغلاق الدورة. الأتمتة تكسب سرعة — لا سلطة.

# 3. طبقات الضبط

3.1 الذاكرة (Rules)

ملف يُحقن تلقائياً في كل محادثة. يحمل: التقنيات والأنماط الإلزامية (التنقل حصراً عبر الموجّه المركزي)، الخطوط الحمر (مجلدات الإنتاج والأسرار)، القرارات التشغيلية (سير البرانشات، خريطة Sentry، مشروع Linear الواحد)، وقوانين السلوك — وأهمها: «غير متأكد؟ اسأل، لا تخمّن».

3.2 الصلاحيات (Permissions) — كما تتحقق في Cursor

| السلة | الآلية | أمثلة |
| --- | --- | --- |
| مسموح — بلا سؤال | قائمة سماح شخصية بإعدادات Cursor | قراءة كود، فحوصات، commits محلية |
| بموافقة | استئذان Cursor المدمج (الافتراضي) | push، فتح PR، تعديل بنية داتا |
| ممنوع — مستحيل | حراس الريبو (hooks) — موحّدة للجميع | أهداف الإنتاج، الأسرار، أوامر المسح |

3.3 الحراس (Hooks)

سكربت يعمل قبل تنفيذ أي أمر ويستطيع رفضه — لا يعتمد على فهم الـ AI أو التزامه: فحص نصي محايد يفحص الأمر لا النية، وfail-closed لو تعطل الحارس نفسه. المصدود: كل طرق الإنتاج (تشغيل/بناء/رفع/force-push)، أوامر الداتا المدمرة، ملفات الأسرار، والعمليات الخطرة على Sentry وLinear. مُختبَر 21/21 بالرصاص الحي — بما فيها صدّ الحارس للـ AI الذي كتبه.

3.4 الأوامر (Skills)

إجراءات متكررة تُكتب مرة واحدة بسياسة الفريق مخبوزة داخلها، وتُستدعى بكلمة (‎/sentry-sweep). منع التخمين مكتوب فيها نصاً: «المشروع الوجهة غير موجود؟ توقف وأبلغ — ممنوع البديل»، «الحالة غير معرّفة؟ توقف واطلبها»، «افحص التكرار أولاً». الأمر ملف في الريبو: pull وتجده جاهزاً؛ تحسينه commit واحد يصل للجميع.

3.5 الوكلاء المتخصصون (Subagents)

شخصيات معرفة بملفات: دور ضيق وصلاحيات على قدّه — المراجعون قراءة فقط ولا يستطيعون تعديل كود فيزيائياً. الموبايل: مراجع Flutter، كاتب الفحوصات (مجلدات التست فقط)، حاكم الـ PR. الباكند: مراجع Django، فاحص API، مراجع الويب، مراجع الأداء، حاكم الـ PR. والعمل المتوازي: worktree لكل وكيل وقانون صارم — ممنوع ملف واحد عند وكيلين.

# 4. مسارات العمل الفعلية

| المسار | الزناد | ماذا يفعل |
| --- | --- | --- |
| مراجعة الـ PR الآلية | كل PR (فتح/تحديث) | حاكم الـ PR يعمل عبر Cursor CLI على GitHub: يتجول في الريبو، يراجع بقوانيننا، يكتب تعليقاً ينتهي بحكم READY / NOT READY — الرفض يُفشل الفحص ويرفق برومبت إصلاح جاهز. التحديثات تُراجع تزايدياً (الجديد فقط) والحكم يغطي الـ PR كاملاً |
| بوابة الترقية | أي PR هدفه production | production يقبل من staging فقط — غيره يفشل فوراً. qa وdev حرّان للشغل اليومي |
| الكنس اليومي | يومياً 7:00 صباحاً + زر يدوي | أعلى الأخطاء ← بطاقات Linear: منع تكرار، ليبل Sentry، مشكلة-فقط، قسم إغلاق. وSentry قراءة فقط |
| وكيل الإصلاح | إشارة الموزّع أو يدوياً برقم الخطأ | السلسلة كاملة: قراءة الخطأ ← تذكرة ← قيد العمل ← برانش ← تست يفشل أولاً ← إصلاح ← كل الفحوصات ← PR ← تعليق مفصل على التذكرة ← حالة «In Review from AI». لا يفتح PR أحمر أبداً |
| التقرير الصباحي | مجدول (وكيل CI) | تقرير واحد: أخطاء الأمس + من له بطاقة + الأنماط الملحوظة؛ العينات الصغيرة تُوسم «إشارة أولية لا استنتاج» |

4.1 الخط اللحظي المعتمد (من الخطأ إلى PR خلال دقائق)

–  الزناد: إنذار Sentry (جديد فقط، error فأعلى) ← موزّع من ~20 سطراً على Cloudflare Workers (مجاني، محمي بمفتاح) ← يشغّل وكيل الإصلاح في الريبو الصحيح عبر GitHub API. صفر سيرفرات نديرها.

–  الإصلاح يتفرع من staging (الأقرب لما هو مكسور فعلاً في الإنتاج) ويفتح PR على qa — فلا يُزعج الشغل اليومي على dev؛ ويُسحب الإصلاح على dev أيضاً كي لا تعيد الترقية القادمة الخطأ.

–  الداتابيس (الباكند): pg_dump ليلي يعمل داخل شبكتنا ويرفع لتخزين خاص؛ الـ CI ينزّل آخر نسخة في حاوية PostgreSQL محلية تموت مع التشغيلة. staging لا تنكشف أبداً: لا منفذ داخل، ولا allowlisting.

# 5. استراتيجية الفحص

ثلاث طبقات فحص على ثلاث جدولات. الـ AI يكتب الفحص مرة — وكل تشغيل بعدها حتمي رخيص بلا AI.

| الطبقة | ماذا تفحص | تحتاج |
| --- | --- | --- |
| فحص المنطق (unit) | الدوال المجردة («تكرش على مدخل فارغ؟») — آلاف بالدقيقة | لا شيء |
| فحص الشاشات (widget) | الشاشة مرسومة بالذاكرة («عنوان 200 حرف يفيض؟») | بلا محاكي — سريع |
| فحص الرحلات (Patrol) | روبوت يمشي رحلة المستخدم الحقيقية على محاكي فعلي: فتح ← إذن الإشعارات ← دخول ← تصفح ← مقال في WebView. وPatrol (مجاني مفتوح المصدر) يصل لخطوات الـ native المستحيلة على فحص Flutter العادي | محاكي / جهاز حقيقي |

| متى | ماذا يعمل | أين |
| --- | --- | --- |
| كل PR | الطبقات السريعة كاملة (تحليل + منطق + شاشات) | Linux — قروش |
| ليلياً (أحد–خميس) | الرحلات كاملة على محاكيي iOS وAndroid | أجهزة GitHub (أو Mac mini — القسم 6) |
| أسبوعياً | نفس الرحلات على أجهزة حقيقية — فيديو وتقرير؛ تلتقط ما لا يظهر على المحاكي | Firebase Test Lab |
| عند الطلب (label) | رحلات الميزة المتغيرة فقط على جهاز حقيقي — خيار مخطط | Test Lab |

منصات الأجهزة تستقبل التطبيق المبني فقط — الكود المصدري لا يغادر الشركة أبداً؛ الـ CI يبني ويرفع ويجمع التقرير.

# 6. التكاليف ونماذج القرار

صندوق التكلفة — سيناريو مرجعي: 10 أجهزة حقيقية يومياً، 15 دقيقة للجهاز، طوال الشهر Firebase Test Lab: ‏≈ 300$/شهر بهذا الحجم — و0$ بحجمنا الفعلي المقترح (الحصة المجانية اليومية: 10 وهمي + 5 حقيقي). التوصية. AWS Device Farm: ‏0.17$/دقيقة-جهاز ≈ 765$/شهر — بلا حصة مجانية متكررة. BrowserStack: اشتراك ثابت ~199$/شهر للخط الواحد بدقائق غير محدودة — يربح فقط فوق ~40 ساعة جهاز-حقيقي شهرياً (≈ ساعتين كل ليلة). نحن أدنى بكثير؛ والعتبة هي إشارة التحويل. GitHub Actions: ‏2,000–3,000 دقيقة مجانية شهرياً؛ بعدها Linux ‏0.008$/د وmacOS ‏0.08$/د (تُحسب 10x). حملنا ≈ 0–15$/شهر؛ وساعة iOS ليلية تضيف ~105$ — انظر نموذج الـ Mac mini.

6.1 ذكاء الـ CI (استهلاك Cursor API)

مراجعة الـ PR (تزايدية) ≈ 0.10–0.50$؛ إصلاح كامل ≈ 0.5–3$؛ الكنس والتقارير خفيفة. الإجمالي المتوقع ≈ 20–55$/شهر، يُسحب من رصيد الخطة المضمّن مع سقف صرف من الـ dashboard. مقارنةً بـ Bugbot الثابت ~1.20$/مراجعة: 40 PR ≈ 48$ — بينما مراجعنا يغطي أعمق بـ ≈ 8–20$.

6.2 الهجين المعتمد: مراجعنا في كل مكان، وBugbot عند القمة

مراجعنا يتولى كل PRs على dev/qa/staging. وBugbot (بوضع المناداة «bugbot run») يُستدعى فقط على ترقيات staging ← production — عقل ثانٍ مستقل عند أخطر بوابة، بدولارات معدودة شهرياً (2–4 إصدارات).

6.3 نموذج الـ Mac mini

جهاز يُشترى مرة (~600$) كـ self-hosted runner: دقائق macOS تصبح صفراً للأبد، البناء أسرع بالكاش الدائم، وكونه داخل شبكة المكتب يحل وصول داتابيس staging بلا أي انكشاف. يسدد نفسه مقابل دقائق Mac السحابية بحجم الفحص الليلي خلال ~6 أشهر.

# 7. خطة التفعيل والحوكمة

7.1 منجز ومُتحقق منه (أدلة لا ادعاءات)

–  الأساس كامل مركّب على الريبوهين (برانش feature/ai-foundations): الذاكرة، الحراس، الأوامر، الوكلاء، مسارات العمل.

–  الحراس مفحوصون بالرصاص الحي 21/21 (حالتا الصدّ والمرور) — شاملة force-push ومداخل الإنتاج.

–  ثلاثة أخطاء إنتاج حقيقية أُصلحت بالتوازي في جلسة واحدة: ثلاثة PRs وتذاكر تحركت تلقائياً والمجلد الرئيسي لم يُمس.

–  مراجع الـ PR يعمل على GitHub اليوم؛ الكنس اليومي مجدول؛ بوابة الترقية فعالة على البرانش.

7.2 التالي (بعد قرارات هذا الاجتماع)

–  تفعيل حماية البرانشات والفحوصات الإلزامية (خطة Team) ← البوابات تصبح قانوناً.

–  إضافة مفتاحي الخدمة (SENTRY_AUTH_TOKEN قراءة فقط، وLINEAR_API_KEY) ← الكنس وخط الإصلاح يعملان.

–  نشر الموزّع (Cloudflare Worker) ← التفاعل اللحظي.

–  رحلات Patrol + تشغيلات Test Lab الأسبوعية ← هرم الفحص كاملاً.

7.3 الحوكمة

–  مقعد خدمة مخصص (ai-ci@arabgt.com) يملك كل مفاتيح الأتمتة — المفاتيح لا تموت برحيل أحد، وتكلفة الـ CI سطر واحد نظيف في الـ dashboard.

–  سقف صرف على استهلاك الـ API؛ مراقبة الشهر الأول ثم القرارات بأرقامنا نحن.

–  Sentry يبقى قراءة فقط للـ AI من أول السلسلة لآخرها؛ إغلاق الخطأ فعل بشري دائماً من رابط الإغلاق في كل تذكرة.

# 8. القرارات المطلوبة

| # | القرار | الكلفة | ماذا يفتح |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ترقية GitHub إلى Team | 4$ / مستخدم / شهر | حماية البرانشات على الريبوهات الخاصة — كل بوابة في هذا المستند تصبح قانوناً مفروضاً |
| 2 | تفعيل الفحوصات الإلزامية على dev وproduction (أدمن، 10 دقائق) | — | فحص أحمر = زر الدمج معطل؛ وproduction لا يقبل إلا staging |
| 3 | اعتماد مفتاحي الخدمة كأسرار بالريبوهين | — | الكنس اليومي وخط الإصلاح يعملان |
| 4 | تركيب Bugbot بوضع المناداة فقط | ~1.20$ للمراجعة المستدعاة (2–4/شهر) | مراجعة ثانية مستقلة عند بوابة الإنتاج |
| 5 | مقعد خدمة ai-ci على Cursor Teams | ~40$/شهر (يغطي استهلاكه) | المفاتيح ملك الشركة لا الأشخاص؛ ومحاسبة نظيفة |
| 6 | Mac mini كـ self-hosted runner (يمكن تأجيله) | ~600$ مرة واحدة | فحص iOS مجاني بلا حدود + وصول داتابيس staging — يسدد نفسه في ~6 أشهر |

سطر الختام الرتيب صار أوتوماتيكياً داخل حدود مفروضة تقنياً. والبشر صاروا يصرفون وقتهم على شيئين فقط: القرارات، والعشرة بالمئة من الشغل التي تستحق إبداعاً بشرياً.

# ملحق — كتالوج الأوامر والوكلاء ومسارات العمل

الأوامر (تُستدعى بـ /)

| الأمر | سطر واحد |
| --- | --- |
| ‎/sentry-sweep | أعلى أخطاء Sentry ← بطاقات Linear: منع تكرار أولاً، ليبل Sentry، مشكلة-فقط، قسم إغلاق؛ وSentry قراءة فقط |
| ‎/linear-ticket | وصف خام بأي لغة ← تذكرة إنجليزية منسقة في المشروع الثابت؛ سؤال واحد لو البيئة غامضة — لا تخمين |
| ‎/daily-report | أخطاء الأمس مرتبة + من له بطاقة؛ قراءة فقط؛ العينات الصغيرة «إشارة أولية» |
| ‎/release-check | بوابة GO / NO-GO: تحليل، كل الفحوصات، سير البرانشات، مسح المسارات الممنوعة؛ الرفض لا يُلطَّف |
| ‎/parallel-tasks | قانون التوزيع: خريطة الملفات أولاً، ممنوع ملف عند اثنين، worktree لكل وكيل، مهمة = PR واحد |

الوكلاء المتخصصون

| الوكيل | الريبو | الدور (الصلاحية) |
| --- | --- | --- |
| مراجع Flutter | الموبايل | المراجعة بقوانيننا: التنقل المركزي، تشريح الـ features، RTL، أنماط GetX (قراءة فقط) |
| كاتب الفحوصات | الموبايل | تست يفشل أولاً ثم الحل ينجحه (مجلدات التست فقط) |
| حاكم الـ PR | الاثنان | حكم READY / NOT READY + ترتيب دمج عبر عدة PRs (قراءة فقط) |
| مراجع Django | الباكند | حدود الـ endpoints، جداول الأخبار قراءة-فقط، الترجمات، انضباط الـ migrations (قراءة فقط) |
| فاحص الـ API | الباكند | فحوصات الـ API مع حارس N+1 ‏(assertNumQueries) — مجلدات التست فقط |
| مراجع الويب | الباكند | القوالب، صادّات XSS، الـ RTL والـ SEO (قراءة فقط) |
| مراجع الأداء | الباكند | سلاسل N+1، الترقيم، الكاش، الفهارس، كلفة cross-DB (قراءة فقط) |

مسارات الـ CI

مراجعة الـ PR (كل PR، تزايدية، الحكم بوابة) • بوابة الترقية (production ← staging فقط) • الكنس اليومي (مجدول + زر) • وكيل الإصلاح (الموزّع أو يدوياً: خطأ ← تذكرة ← إصلاح مختبر ← PR ← «In Review from AI»).

القوانين الجامعة: Sentry قراءة فقط • الوجهات ثابتة وممنوع البدائل • غير متأكد = اسأل • ممنوع تسليم أحمر • والدمج بشري دائماً.